PRILOGA 3: Obrazec letnega poročila

Poročilo je pripravila GOLEA–Goriška lokalna energetska agencija, Nova Gorica, dne 20. 2. 2026

Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in o njihovih učinkih

Samoupravna lokalna skupnost: Občina Renče-Vogrsko

Kontaktna oseba (ime in priimek, telefon, e-naslov): Primož Plahuta (Oddelek za okolje in prostor), 05/33-84-502, primoz.plahuta@rence-vogrsko.si

Leto izdelave lokalnega energetskega koncepta: 2023

- Občina IMA / NIMA osebo, ki je zadolžena za izvajanje projektov s področja energetike.

- Občina   JE / NI vključena v Lokalno energetsko agencijo.

- Če JE, v katero?

- V preteklem letu so bile izvedene naslednje aktivnosti s področij:

‐ učinkovite rabe energije,

‐ izrabe obnovljivih virov energije ter

‐ oskrbe z energijo:

| Izvedena aktivnost | Investicijska vrednost oz. strošek aktivnosti | Struktura financiranja izvedene aktivnosti glede na vir financiranja | Učinek aktivnosti |
| --- | --- | --- | --- |
| Prenova strehe skupaj z energetsko sanacijo Trg 9 | 64.150,10 € | 100 % Občina Renče-Vogrsko | Predviden prihranek energije za ogrevanje cca. 15%. |
| Energetska prenova javne razsvetljave v Občini Renče-Vogrsko skladno z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja-1. faza Vogrsko | 48.159,74 € | 100 % Občina Renče-Vogrsko | Predviden prihranek električne energije 47 MWh na leto in prihranek 23 tCO2 |
| Upravljanje polnilnic za električne avtomobile | 1.482,30 € | 100 % Občina Renče-Vogrsko | Učinek je posreden |
| Izdelava merjenih energetskih izkaznic za objekte-kotalkališče Renče, občinska uprava | 1.268,80 € | 100 % Občina Renče-Vogrsko | Učinek je posreden |
| Sanacija opreme v kuhinji OŠ Renče | 56.686,46 € | 100 % Občina Renče-Vogrsko | Izboljšana energetska učinkovitost naprav, prihranek pri rabi elektrik in plina za kuhanje |
| Projektna dokumentacija, izdelava razpisne dokumentacije in izgradnja sončnih elektrarn na šolskih objektih | 97.187,04 € | 100 % Občina Renče-Vogrsko, vendar je odobreno sofinanciranje na razpisu | Predvidena proizvodnja električne energije 203 MWh na leto in prihranek 99 tCO2 |
| Dobava in montaža oken v KD Bukovica | 3.161,33 € | 100 % Občina Renče-Vogrsko | Vzdrževalna dela, okna v neogrevanih prostorih. |
| Izdelava poročila o izvedenih aktivnostih iz LEK v letu 2022 ter plan aktivnosti za leto 2024 za občinski svet (Skladno z 20. členom Pravilnika o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega energetskega koncepta (Uradni list RS, št. 56/2016)). | 490,84 € | 100 % Občina Renče-Vogrsko | Učinek je posreden |
| Izdelava letnih poročil za operacijo sofinancirano s sredstvi Evropske kohezijske politike. Investicija izvedena v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2019, 2020 in 2020 za objekt POŠ Bukovica | 300,00 € | 100 % Občina Renče-Vogrsko | Učinek je posreden |
| Izvajanje energetskega knjigovodstva v okviru aplikacije CSRE Zavodi/objekti: - OŠ Renče, - Podružnična šola Bukovica, - Podružnična Šola Vogrsko, - Občinska uprava Občine Renče-Vogrsko, - ZD Renče. Opis: Izvajanje energetskega knjigovodstva vključuje vzdrževanje informacijskega sistema CSRE, posodobitve vnosne strukture zaradi sprememb obračuna s strani dobaviteljev, dodajanje odjemnih mest pri obstoječih objektih s spremembami, podpora uporabnikom pri uporabi aplikacije, ustvarjanje uporabniških dostopov za nove uporabnike. | 750,00 € | 100 % Občina Renče-Vogrsko | Učinek je posreden |
| Izvajanje upravljanja z energijo Zavodi/objekti: - OŠ Renče, - Podružnična šola Bukovica, - Podružnična Šola Vogrsko, - Občinska uprava Občine Renče-Vogrsko, - ZD Renče. Opis: - priprava letnega pregleda vnosov podatkov s strani uporabnikov, - priprava letnega poročila, - spodbujanje uporabnikov oziroma skrbnikov sistema upravljanja z energijo k sprotnemu vnosu podatkov o rabi energije in energentov v stavbi, - vodenje zbirke podatkov o tehničnih lastnostih stavbe, in sicer o lastnostih ovoja in tehničnih sistemov stavbe ter o profilu rabe energije, vključno s podatki o zasedenosti stavbe in številu uporabnikov, - svetovanje pri določitvi in izvajanju ukrepov za povečanje energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije, - vodenje zbirke podatkov o načrtovanih in izvedenih ukrepih za povečanje energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije. | 1.100,00 € | 100 % Občina Renče-Vogrsko | Učinek je posreden |
| Izvajanje upravljanja z energijo - terenski ogledi in letni posvet Opis: Pridobivanje podatkov o tehničnih lastnostih stavbe, in sicer o lastnostih ovoja in tehničnih sistemov stavbe ter o profilu rabe energije z namenom poročanja pristojnemu ministrstvu glede izvajanja upravljanja z energijo javnih stavbah na podlagi 15. člena Zakon o učinkoviti rabi energije (ZURE) (Uradni list RS, št. 158/2020). Nudena podpora ter ostalo svetovanje glede oskrbe z energijo v javnih objektih. | 750,00 € | 100 % Občina Renče-Vogrsko | Učinek je posreden |
| Izvajanje upravljanja z energijo - javna razsvetljava Opis: Letni vnos podatkov o rabi energije in letni vnos podatkov izvede o stroških energije izvede GOLEA, svetovanje uporabnikom, opozarjanje odgovornih oseb v primeru ugotovljenih večjih odstopanj, spremembe vnosne strukture zaradi sprememb obračuna s strani dobaviteljev, dodajanje odjemnih mest pri obstoječih objektih, ustvarjanje uporabniških dostopov za nove uporabnike in priprava letnega poročila. Informacijski sistem Ciljnega spremljanje rabe energije (CSRE) služi kot orodje za načrtovanje ukrepov in investicij ter spremljanja učinkov po implementaciji slednjih. | 1.000,00 € | 100 % Občina Renče-Vogrsko | Učinek je posreden |
| Uvedba sistema energetskega knjigovodstva v javnih stavbah. Zavodi/objekti: -Kotalkališče -Zadružni dom Vogrsko Opis: Na podlagi 15. člena Zakon o učinkoviti rabi energije (ZURE) (Uradni list RS, št. 158/2020) osebe javnega sektorja vzpostavijo sistem upravljanja z energijo. Skladno s prvim in drugim odstavkom 29a. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 – ZURE, 121/21 – ZSROVE in 172/21 – ZOEE) naloge povezane z vzpostavitvijo in izvajanjem sistema upravljanja z energijo lahko izvaja lokalna energetska organizacija po pooblastilu občine. Sistem upravljanje s energijo se izvaja na podlagi spletne aplikacije energetskega knjigovodstva z ciljnim spremljanjem rabe energije. Vsebina uvajanja: 1. Predstavitev uvajanja energetskega knjigovodstva oziroma sistema ciljnega spremljanja rabe energije za odgovorne osebe zavodov. - Osnovna predstavitev za odgovorne osebe za rabo energije objektov. - Osnove sistema upravljanja z energijo. - Kratka predstavitev programske opreme. - Predstavitev dobre prakse. 2. Uvedba spletne aplikacije za javnih stavb - Predstavitev in usposabljanje za uporabnike sistema - Izdelava strukture sistema spremljanja v spletni aplikaciji. - Vnosu podatkov za preteklo leto. - Izdelava osnovnih in specifičnih kazalnikov. - Pregled točnosti podatkov. - Predstavitev in analiza osnovnih kazalnikov. | 892,00 € | 100 % Občina Renče-Vogrsko | Učinek je posreden |

5. V okviru projekta »Osveščanje in izobraževanje širše javnosti in zaposlenih na Občini Renče-Vogrsko na temi učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije« smo v preteklem letu izvedli naslednje aktivnosti (navedite):

Okvirno število objavljenih člankov v medijih, drugih prispevkov:

- članek z naslovom »Vabimo vas k sodelovanju v pobudi #VarcujemEnergijo«, objavljen na uradni Facebook strani Občine Renče-Vogrsko, 11. november 2024,

- članek z naslovom »Dan obnovljivih virov in učinkovite rabe energije 2014«, objavljen na portalu MojaObčina.si, 5. september 2024

- članek z naslovom »Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije v gospodarstvu«, objavljen na portalu GOV.SI, 15. september 2024,

- članek z naslovom »Obnovljivi viri in učinkovita raba - Agencija za energijo«, objavljen na spletni strani Agencije za energijo, 20. oktober 2024,

- članek z naslovom »Izobraževalni program učinkovita raba energije in obnovljivi viri energije za otroke«, objavljen na spletni strani GOLEA, 5. december 2024,

- članek z naslovom »LEA - Mestna občina Nova Gorica«, objavljen na spletni strani Mestne občine Nova Gorica, 10. november 2024,

- članek z naslovom »Zeleni dan Vipavske doline tokrat o prilagajanju podnebnim spremembam«, objavljen v glasilu Občine Renče-Vogrsko - Občinski list, december 2023.

- članek z naslovom »Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije v Občini Renče-Vogrsko«, objavljen na uradni spletni strani Občine Renče-Vogrsko, 15. september 2024.

- Radijska oddaja »Energetska učinkovitost v lokalni skupnosti«, predvajana na Radiu Robin, 10. oktober 2024.

- članek z naslovom »Uvajanje obnovljivih virov energije v občini«, objavljen v lokalnem časopisu Primorske novice, 20. november 2024.

Število izdelanih in razdeljenih letakov, brošur, drugega promocijskega materiala:

- brošura »Učinkovita raba energije v gospodinjstvu« (GOLEA, Vrtojba 2014), razdeljenih 40 brošur,

- brošure »Učinkovita raba energije s Ciljnim spremljanjem rabe energije v pisarni« (GOLEA, Vrtojba 2014), razdeljenih 30 brošur,

- brošura »Center za spodbujanje prehoda na alternativna goriva v prometu«, 30 brošur, Borzen 2024

- brošura »Kontaktna točka Obnovljivi viri energije«, 30 brošur, Borzen 2024,

- brošura »Towards Innovative Methods for Energy Performance Assesment and Certification of Buildings«, 30 brošur, projekt Timepac 2024 in

- katalog »Energetsko vzorčne točke«, 20 katalogov, projekt Nekteo 2020.

Število organiziranih srečanj za širšo javnost in okvirno število udeležencev ter naslove teh srečanj:

- Izvedena svetovanja občanom v okviru Energetske svetovalne pisarne ENSVET Nova Gorica,

- Izvedba ostalih svetovanj oziroma srečanj za širšo javnost je v domeni Energetske svetovalne pisarne ENSVET Nova Gorica.

- Izvedba svetovanj v okviru kontaktne točke BORZEN za spodbujanje rabe obnovljivih virov,

- Izvedba delavnice za izobraževanje javnih uslužbencev na temo energetske učinkovitosti, dne 18.11.2024, Št. udeležencev: Glasbena šola: 14, Cerkljanski muzej: 4.

Število in naslove delavnic in drugih srečanj na temo energetike, ki so se jih udeležili zaposleni občine:

- Predstavitev kontaktne točke OVE in subvencij za občine ter predstavitev projekta, dne 26.9.2024 preko ZOOM-a, Št. udeležencev: 1

- Strokovna delavnica: »Prilagajanje Severno Primorske (Goriške) razvojne regije na podnebne spremembe«, dne 3.12.2024, v mestni občini Nova Gorica, število udeležencev zaposleni občine: 1

Druge morebitne aktivnosti:

-	Izvajanje aktivnosti v okviru EU Misije za prilagajanje podnebnim spremembam,

-	Nasveti o energetski učinkovitosti in obnovljivih virih, spletna gradiva dostopna na https://nasveti.golea.si/, sofinanciranje izdelave v okviru projekta NEKTEO s stani programa Interreg Slovenija – Avstrija,

-	Nasveti pri varčevanju z energijo v pisarni, spletna gradiva dostopna na https://saveenergy.nekteo.eu/sl/domo, sofinanciranje izdelave v okviru projekta NEKTEO s stani programa Interreg Slovenija – Avstrija,

-	INFO (Golea) informativni list z aktualnimi temami na področju energetike, število: 30,

-	Dogovori za sodelovanje pri projektu Ciljnega spremljanja rabe energije (CSRE),

-	Dogovori glede saniranja javne razsvetljave,

-	Izvedba aktivnosti na področju načrtovanja trajnostne mobilnosti,

-	Vključevanje interesnih skupin za implementacijo projektov na temo t.i. »pametnih skupnosti«,

-	Dogovori za izvedbo prenove posameznih javnih objektov ter kotlovnic in izvedbe investicijskega vzdrževanja,

-	Dogovori v okviru lokalnih/nacionalnih/EU projektov v izvajanju na temo URE/OVE in prilagajanja podnebnim spremembam (EU Misija prilagajanja regij, Slovenia Green) ter sodelovanje pri pripravi novih prijav (Pathaways to resilience of Goriška region till 2030 in prijava na razpis CLIMAXX) , ELENA SE, ipd.),

-	Dogovori v okviru lokalnih/nacionalnih/EU projektov v izvajanju na temo URE/OVE ter prilagajanja podnebnim spremembam ter sodelovanje pri pripravi novih prijav (ELENA SE, ENERPOV ipd.),

-	128. Seja Sveta regije s točko »Potrditev Goriški lokalni energetski agenciji sofinanciranje delovanja regijske delovne skupine za prejemanje svetovanja tehnične pomoči«, dne 13.2.2024, V prostorih Mestne občine Nova Gorica,

-	Dogodek: Strategija prilagajanja Severno Primorske (Goriške) razvojne regije na podnebne spremembe, število delavnic: 1, število udeležencev: 62,

- Dogodek: Borzen izobraževanje o KT OVE, število delavnic: 1, število udeležencev: 18,

- Dogodek: Priložnosti in izzivi trajnostnega turizma, dne 11.9.2024 v primorskem tehnološkem parku: 1, število udeležencev: 21, (hibridna oblika, dodatno zoom dogodek).

6. Za leto 2025 načrtujemo izvedbo naslednjih aktivnosti:

| Predvidena aktivnost | Predvidena investicijska vrednost oz. strošek aktivnosti | Predvidena struktura financiranja aktivnosti glede na vir financiranja |
| --- | --- | --- |
| Delna prenova fasade in menjava oken | 22.000,00 € | 100 % Občina Renče-Vogrsko |
| Generalna obnova grelno/hladilnega agregata KD Bukovica | 10.000,00 € | 100 % Občina Renče-Vogrsko |
| Upravljanje polnilnic za električna vozila | 2.400,00 € | 100 % Občina Renče-Vogrsko |
| Obnova javne razsvetljave Vogrsko | 48.000,00 € | 100 % Občina Renče-Vogrsko |
| Obnova kuhinje OŠ Renče II. faza | 40.000,00 € | 100 % Občina Renče-Vogrsko |
| Obnova kotlovnice POŠ Bukovica | 20.000,00 € | 100 % Občina Renče-Vogrsko |
| Izdelava poročila o izvedenih aktivnostih iz LEK v letu 2023 ter plan aktivnosti za leto 2024 za občinski svet (Skladno z 20. členom Pravilnika o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega energetskega koncepta (Uradni list RS, št. 56/2016)). | 490,84 € | 100 % Občina Renče-Vogrsko |
| Izdelava letnih poročil za operacijo sofinancirano s sredstvi Evropske kohezijske politike. Investicija izvedena v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2018, 2019 in 2020 za objekt POŠ Bukovica. | 300,00 € | 100 % Občina Renče-Vogrsko |
| Izvajanje energetskega knjigovodstva v okviru aplikacije CSRE Zavodi/objekti: - OŠ Renče - Podružnična šola Bukovica, - Podružnična Šola Vogrsko, - Občinska uprava Občine Renče-Vogrsko - ZD Renče - Kotalkališče - Zadružni dom Vogrsko Opis: Izvajanje energetskega knjigovodstva vključuje vzdrževanje informacijskega sistema CSRE, posodobitve vnosne strukture zaradi sprememb obračuna s strani dobaviteljev, dodajanje odjemnih mest pri obstoječih objektih s spremembami, podpora uporabnikom pri uporabi aplikacije, ustvarjanje uporabniških dostopov za nove uporabnike. | 1.050,00 € | 100 % Občina Renče-Vogrsko |
| Izvajanje upravljanja z energijo Zavodi/objekti: - OŠ Renče - Podružnična šola Bukovica, - Podružnična Šola Vogrsko, - Občinska uprava Občine Renče-Vogrsko - ZD Renče - Kotalkališče - Zadružni dom Vogrsko Opis: - priprava letnega pregleda vnosov podatkov s strani uporabnikov, - priprava letnega poročila, - spodbujanje uporabnikov oziroma skrbnikov sistema upravljanja z energijo k sprotnemu vnosu podatkov o rabi energije in energentov v stavbi, - vodenje zbirke podatkov o tehničnih lastnostih stavbe, in sicer o lastnostih ovoja in tehničnih sistemov stavbe ter o profilu rabe energije, vključno s podatki o zasedenosti stavbe in številu uporabnikov, - svetovanje pri določitvi in izvajanju ukrepov za povečanje energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije, - vodenje zbirke podatkov o načrtovanih in izvedenih ukrepih za povečanje energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije. Opomba: Podatke posreduje izvajalcu skrbnik sistema upravljanja z energijo. | 1.540,00 € | 100 % Občina Renče-Vogrsko |
| Izvajanje upravljanja z energijo - terenski ogledi in letni posvet Opis: Pridobivanje podatkov o tehničnih lastnostih stavbe, in sicer o lastnostih ovoja in tehničnih sistemov stavbe ter o profilu rabe energije z namenom poročanja pristojnemu ministrstvu glede izvajanja upravljanja z energijo javnih stavbah na podlagi 15. člena Zakon o učinkoviti rabi energije (ZURE) (Uradni list RS, št. 158/2020). Nudenje podpore ter ostalo svetovanje glede oskrbe z energija v javnih objektih. | 750,00 € | 100 % Občina Renče-Vogrsko |
| Izvajanje upravljanja z energijo - javna razsvetljava Opis: Letni vnos podatkov o rabi energije in letni vnos podatkov izvede o stroških energije izvede GOLEA, svetovanje uporabnikom, opozarjanje odgovornih oseb v primeru ugotovljenih večjih odstopanj, spremembe vnosne strukture zaradi sprememb obračuna s strani dobaviteljev, dodajanje odjemnih mest pri obstoječih objektih, ustvarjanje uporabniških dostopov za nove uporabnike in priprava letnega poročila. Informacijski sistem Ciljnega spremljanje rabe energije (CSRE) služi kot orodje za načrtovanje ukrepov in investicij ter spremljanja učinkov po implementaciji slednjih. | 1.000,00 € | 100 % Občina Renče-Vogrsko |
| Izdelava merjene energetske izkaznice za objekte: -POŠ Vogrsko | 550,00 € | 100 % Občina Renče-Vogrsko |
| Drugo svetovanje in investicijska dokumentacija | 5.590,00 € | 100 % Občina Renče-Vogrsko |