POROČILO ŽUPANA OD  17. 6. 2025  DO  7. 10. 2025

OKOLJE IN PROSTOR

OKOLJE IN PROSTOR -infrastruktura in gospodarske javne službe

Projekti izvedeni in v teku:

- končana sanacija žarnih grobov na pokopališču v Bukovici (povišanje zaradi poplavljanja)

- nakup novega električnega vozila za službo 'Pomoč na domu' in pridobitev subvencije pri Borzenu v znesku 7.200 €

- nakup novega lahkega tovornega vozila za režijski obrat

- zamenjava luči v starem delu zgradbe POŠ Vogrsko

- izgradnja komunalnih vodov in ureditev dvorišča socialnih stanovanj Trg 9, Renče

- asfaltacija javnih poti na Jerabišču

- priprava in asflatacija javne poti Doline

- obnova talnih oznak po planu za leto 2025

- izvajanje projekta obnove javne razsvetljave Vogrsko 2. faza

- obnova spodnjega dela dvorišča pri ZD Vogrsko

- priprava in oddaja vloge za subvencijo za sončne elektrarne cca. 120.000 €

- izvedba javnega naročila in podpis pogodbe za izgradnjo ekoloških otokov

-izvedba javnega naročila ureditve Gregorčičeve poti

- izvedba javnih naročil za sanacijo udorov ob javnih poteh in podpis pogodbe na lokacijah Vogrsko 34, Mohorini 27

- izvedba javnega naročila za udor na lokaciji Vogrsko 153a

- priprava popisov za izgradnjo infrastrukture za javno pot v Turelih in sanacijo udora ob javni na Vogrskem 90

- priprava popisov za obnovo javne poti Frlanova kmetija-Velbani most

- pridobivanje gradbenega dovoljenja za nadstrešnico pri pokopališču Vogrsko in izgradnjo podpornega zidu Vogrsko 144 (Stara Gora)

- Tekoče izdajanje lokacijskih informacij, dovoljenj za začasno čezmerno obremenitev s hrupom, odločb o odmeri komunalnega prispevka;

- svetovanje občanom glede možnosti gradnje (predvsem z vidika nepokrivanja namenske rabe v OPN in katastra, možnosti dostopa do stavbnih zemljišč (problem je, če poteka dostop po K1 ali k2)), gradnje kmetijskih objektov na kmetijskih površinah, pogojih iz OPN glede višine, odmikov, faktorja zazidanosti in oblikovanja objektov;

- vpis lastnine ORV v zemljiško knjigo za ceste (parcele), kjer je še vedno vpisano javno dobro;

- GURS – uskladitev podatkov o namenski rabi (v sistemu GURS (eProstor) in posledično Piso še niso bili vneseni podatki iz OPN SD1 iz l. 2023);

- Dnevni center Šampionka – DGD vložen za gradbeno dovoljenje (potrebna še utemeljitev zaradi povezanosti s sosednjim objektom in dokazovanje obstoja objekta izpred 1967); poslano povpraševanje (JN) projektantom za izdelavo projekta PZI;

- DRR VS Mrzlek – izdelan projekt za projektne pogoje (DPP) in pridobljeni projektni pogoji; potrebno usklajevanje z DRSI (predvsem) in SŽ zaradi zahtev v PP;

- izdelava osnutka parcelacije območja »Brenčelj 3« (parc. št. 1149/4 k.o. 2322-Renče)

- PROTIPOPLAVNA UREDITEV

  - Ukrep 1 (protipoplavni zid Renče)

- Izdano gradbeno dovoljenje št. 351-244/2024-6231-35/ 24.04.2025.

- Podpisana pogodba z izvajalcem (Hidrotehnik d.o.o. in Godina d.o.o.).

- Nadzor/inženir: PROJEKT D.D. NOVA GORICA.

- Izvedena uvedba izvajalca in inženirja v delo.

  - Ukrep 2, Faza 1: dvig ceste z inundacijami preko razlivnih površin, med Bukovico in Renčami (dostop v času poplav)
- Pridobljena vsa mnenja (tudi DRSV) in zemljišča (overjene pogodbe), čakamo na izdajo gradbenega dovoljenja.
- Izdelan osnutek PZI (Projektant bo pripravil 1 tiskan izvod za pregled direkciji za vode).
- Pred izvedbo/razpisom je potrebno rešiti problematiko prodaje objekta (izselitev) nepremičnina sredi poplavnega območja (stanje se z ukrepom poslabšuje): predviden sestanek z direktorico v oktobru 2025, občina je posredovala DRSV novo cenitveno poročilo (brez ogleda znotraj stavbe- stranka ne dovoli), občina predstavi možnost zamenjave zemljišča, kjer je možnost postavitve montažnega objekta (želja stranke), v primeru neodzivnosti stranke se stranki pošlje dopis s ponudbo/pogodbo z novo cenitvijo in po potrebi gre v postopek razlastitve.
- Zaradi kratke časovnice izvedba ne bo možna v okviru NOO.

  - Ukrep 2, Faza 2: nadvišanje ceste od novega mostu do Goriških opekarn (obvoznica)
- Izdelan osnutek DGD in PZI, zemljišča niso pridobljena - projekta sedaj še ni mogoče končati (dvig ceste bi onemogočil razlivanje poplavnih vod proti glinokopu in poslabšal stanje v naseljih dolvodno od Renč).
- Najprej potrebno rešiti problematiko glinokopa in na podlagi tega dokončati projektno dokumentacijo in jo dopolniti.
- Občina čaka na sestanek na višjem nivoju (MNVP, MOPE,...), kljub večkratnim pozivom

  - Ukrep 2, Faza 3: 
- Dopolnitev dokumentacije (UKREP 2, FAZA 2) z dvigom ceste mimo Goriških opekarn proti Vrtočam (Miren) proti zahodu in vzpostavitev (podzemnega) kanala med r. Vipavo in glinokopom, ki bi služil kot zadrževalnik (V=1.000.000 m3) - rešitev idejno usklajena s CHHŠ Vipava.

2.  ZELENA INFRASTRUKTURA                                                                                                          - V teku priprava dokumentacije za javno zbiranje ponudb za dokončanje idejne zasnove (IDZ), izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) in izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo (PZI).

- POVEZOVALNI FEKALNI KANAL BILJE-OREHOVLJE                                                                 - Pridobljene služnosti za pravico graditi na vseh zemljiščih na področju posega, razen na parc. št. 39/4 (ob trgovini Mercator v Biljah), kjer je še vedno v teku pridobivanje služnosti 2 solastnikov zemljišča  (zapuščinski postopek, Mercator).

- ZMANJŠANJE POPLAVNE OGROŽENOSTI POREČJA VIPAVA, Faza 1: Oševljek

- Podpisane pogodbe o ustanovitvi služnosti (4x) in pogodba o ustanovitvi stavbne pravice, v teku overitev pogodb.

- TEHNIČNA POSODOBITEV OPN

- Opredeliti je treba 30 tako imenovanih 'sivih con', ki bi jih izdelovalci bolj natančno obdelali in ročno vnesli popravke.

- OBČINSKA CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA

- Vezano na izveden nadzorni sestanek s strani MKRR, je bila dostavljena dopolnjena dokumentacija.

- V mesecu oktobru bo izveden zajem podatkov (štetje prometa, anketa v OŠ) za poročilo 2/2025.

- UREDITEV STANJA PARCEL V LASTI RS PO KATERIH POTEKAJO OBČINSKE CESTE (izravnava, prenos zemljišča)

- V teku parcelacija, izravnava zemljišč, popravek ali sprememba dejanske rabe, prenos dela zemljišča.

- TEKOČE IZDAJANJE ODLOČB

- Soglasja in mnenja za poseg v varovalni pas občinskih cest, soglasja za prekope in izvedbe zapor, soglasja in mnenja za priključek na občinsko cesto ter soglasja za uporabo občinskega zemljišča itd. Izdajanje projektnih pogojev, odločbe in pogodbe za sofinanciranje nakupa in vgradnje MKČN.

DRUŽBENE DEJAVNOSTI

- Priprava odločb, pogodb in odredb za JR za Letni program športa 2025

- Priprava odločb, pogodb in odredb za JR za Invalidske, humanitarne, veteranske in upokojenske organizacije 2025

- Priprava odločb in odredb za denarno pomoč ob rojstvu otroka (4 odločbe)

- Priprava odločb in odredb za skupinske in individualne prevoze otrok s posebnimi potrebami

- Reševanje tekoče problematike OŠ Renče (Cene za vrtce, Finančni načrt, Program dela)

- Priprava polletnega poročila 2025 (obrazložitve)

- Priprava pogodb o sofinanciranju Goriške knjižnice, Glasbene šole, OŠ Kozara in drugih zasebnih vrtcev

- Sprejem prvošolčkov na OŠ Renče, POŠ Bukovica in POŠ Vogrsko

- Sodelovanje na sejah Sveta zavoda OŠ Renče

- Priprava na objavo nove številke Občinskega lista (3. seje)

- Reševanje problematike POŠ Vogrsko

- Sodelovanje preoblikovanju strategije za mlade

- Priprava Lokalnega programa za kulturo 2026-2029

- Priprava sprememb meril za JR humanitarne, invalidske in dobrodelne organizacije

- Priprava gradiva in sodelovanje na sejah Odbora za družbene dejavnosti

- Priprava JR za občinske štipendije in mlade talente

- Razpis za razpisa za imenovanje predstavnikov občine

- Priprava poziva za zavode za proračun 2026- 2027

PROJEKTI

Javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v obdobju 2026 – 2029 – Prijava III. faze POŠ Bukovica na razpis, predhodno tudi izdelava Diip

- preučevanje možnosti za prijavo Dozidavo telovadnice v Renčah, sestanek z zunanjim strokovnjakom za dodatno preučitev možnosti prijave na razpis.

.

Javni razpis za podukrep podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2024 :

PROTIPOŽARNA POT: usklajevanje z izbranim izvajalcem glede zaključka del. Udeležba na prevzemu ter urejanju aneksa k pogodbi. Priprava potrebne dokumentacije za zahtevek za povračilo sredstev. Urejanje z notarko glede pogodbe o stavbni pravici. Dobili povrnjena sredstva v višini 14.864,63€

IZVEDBA 4 X HIDRANT: Usklajevanja z izvajalcem glede končanja izvedbe. Usklajevanja s privat lastnico ob trasi hidranta, urejanje glede mejne obravnave. Udeležba na prevzemu ob končani izvedbi. Priprava potrebne dokumentacije za zahtevek za povračilo sredstev. Dobili povrnjena sredstva v višini 96.505,90€

E.N.C.O.R.E. Project MONDOVI - twinning projekt namenjen mladim kjer je glavna rdeča net mir in odsotnost vojne. Udeležba na dveh zoom sestankih med partnerji projekta ter preučevanje naših aktivnosti, ki jih bomo morali na projektu izvesti. Urejanje glede zadolžitev na projektu.

Kalilnica idej & coworking Ilouca – urejanje z ponudnikom spletne strani kalilnica idej glede podaljšanja gostovanja.

Strategija za mlade – komuniciranje z izvajalcem glede nadaljevanja del

KARST Adapt –Priprava in preučevanje glede izvedbe javnih razpisov malih vrednosti za izboljšanje proti požarne, proti poplavne in proti točne zaščite. Poslana poizvedba kmetom iz občine ter pregled na terenu. Sestanek s pravnico in vodilnim partnerjem projekta glede izvedbe. Udeležba na sestanku partnerjev projekta v Gorizi(IT). Odobrena sprememba na projektu – izvedba JN za naročilo velikega skladiščnega šotora za potrebe civilne zaščite Občine Renče – Vogrsko. Sestanek z novinarjem RTV glede izvedbe projekta v naši občini. Urejanje potrebnih dokazil (certifikatov) glede usposabljanja za potrebe priprave poročila za 3. zahtevek za izplačilo. Oddan 3. zahtevek za povračilo sredstev. Obisk pri izvajalcu intervencijskega vozila ter urejanje ID kode za alarm.

TURIZEM

Objavljen JR za sofinanciranje programov in projektov društev na področju turizma 2025 – objavljen razpis za leto 25 – zbiranje prvih prispelih prijav ter izvedba prvega sestanka s komisijo za turizem, pregled prispelih vlog. Priprava poziva na dopolnitev. Izvedba drugega sestanka s komisijo za turizem ter ovrednotenje programov in razdelitev sredstev.

MTB Trasa – usklajevanje z izvajalcem, naročilnica, za izvedbo označevalnih tabel na trasi.

Slovenia green – priprava letnega poročila za zeleni znak destinacije Renče – Vogrsko v sklopu zelene sheme Slo. turizma. Usklajevanje glede skupnega nastopa v bodoče, da bo koordinacija za zeleni znak iz strani javnega zavoda za turizem NG in Vipavska dolina.

Koordinacija Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina – koordinacija glede odprtih zadev.

Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina – usklajevanje glede podpisa aneksa k pogodbi o sofinanciranju.

Rally Nova Gorica 25 – Sestanek in redno urejanje z glavnimi organizatorji glede novitet – točilni postanek v Renčah, ter glede izvedbe hitrostne preizkušnje s startom v Renčah.

Konjeniške poti (LAS) –priprava celotne dokumentacija za potrebe poročanja. Zahtevek je odobren. Kontrola na terenu s strani Ministrstva – udeležba in podajanje obrazložitev na terenu. Dobili povrnjena sredstva v višini 11.275,29 EU

KMETIJSTVO

razpisi:

- Priprava dokumentov za objavo novega razpisa za novo koncesijo za azil za živali, ki poteče v septembru 25. Izbran izvajalec, zapisnik, odločba in urejena pogodba.

- Ukrep 1: Sprejem prispelih vlog ter prvo srečanje s komisijo za kmetijsto - JR za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Renče-Vogrsko za leto 2025. Urejanje s kmeti, ki so dostavil dokazila o izvedbi investicije -  pogodba in izplačilo.

- Ukrep 6: Sprejem prispelih vlog ter dodelitev sredstev na drugem srečanju s komisijo za kmetijstvo – Javni razpis za kmetijstvo

- Društva kmetijstvo – pregled prispelih vlog in dodelitev sredstev s komisijo za kmetijstvo.

Strategije razvoja kmetijstva v občini Renče-Vogrsko do leta 2034 – redna usklajevanja z izvajalcem strategije. Urejanje dokumentacije za zbiranje pripomb na končni dokument, nato urejanje dokumentacije za umestitev strategije na OS.

RAZNO

Na občini so se oglasili predstavniki Pošte Slovenije in nas obvestili, da bo sedanji najemnik in izvajalec poštnih storitev v Volčji Dragi, z naslednjim letom prenehal z opravljanjem te dejavnosti. Pošta Slovenije bo iskala novega najemnika in pogodbenega izvajalca poštnih storitev.

MZ:

NARAVNE NESREČE – urejanje s poveljnikom civilne zaščite glede poplav in plazov na dan 16.9.25. Okvirni popis škode ter sporočanje Uradu za zaščito in reševanje NG. Po prejemu sklepa države se lahko začne zbirati škoda.

Prikazovalnik hitrosti – naročilo ter usklajevanje za dostavo in samo postavitev na Vogrskem.

Objava začetka zbiranja škode – ocenjevanje škode na stvareh zaradi posledic neurje s poplavami 16.9.2025.

Obratovalni čas – redno izdajanje glede na prispele vloge.

ISDP – urejanje nove prenovljene aplikacije za poročanje preko portala ISDP o dodeljenih državnih pomočeh.

Polletno poročilo – priprava obrazložitev.

UO LAS – sodelovanje v korespondenčni seji

Skupščina RRA- udeležba in sodelovanje na skupščini