POROČILO ŽUPANA OD  7. 10. 2025 DO 25.11.2025
OKOLJE IN PROSTOR 
-v zaključni fazi je gradnja ekoloških otokov na Dombravi in v Oševljeku
-končana sanacija zemeljskih vdorov na javnih poteh pri hišnih številkah Mohorini 27 in Vogrsko 34
-sklenjena pogodba z izvajalcem za obnovo ogrevalno-klimatsko-prezračevalnega sistema za dvorano Angel Mlečnik
-sklenjena pogodba z izvajalcem za sanacijo vdora na javni poti pri hišni številki Vogrsko 153a

-sklenjena pogodba z izvajalcem za asflatacijo dela Gregorčičeve poti

-obnovljen manjši nadstrešek pri POŠ Bukovica (vrtec)

-izplačilo subvencije od države za sončne elektrarne v znesku 120.888,00 €
-priprava postopka javnega naročila za novoletno krasitev 2025

-priprava postopka javnega naročila zimska služba 2026

-priprava postopka javnega naročila za izgradnjo novih uvozov v Parku Volčja Draga

-priprava postopkov javnega naročanja za ureditev spodnjega dvorišča in igrišča pri POŠ Vogrsko

-odstranjevanje posledic neurij na javni infrastrukturi v septembru in oktobru 2025

-priprava projektne dokumentacije za nadstrešnico pri pokopališču Vogrsko in kamnite zložbe pri Vogrsko 144 (proti Stari Gori)
OKOLJE IN PROSTOR - Investicije in gospodarske javne službe

1. PROTIPOPLAVNA UREDITEV

1.1 Ukrep 1 (protipoplavni zid Renče)

· Izdano gradbeno dovoljenje št. 351-244/2024-6231-35/ 24.04.2025. 

· Podpisana pogodba z izvajalcem (Hidrotehnik d.o.o. in Godina d.o.o.).

· Nadzor/inženir: PROJEKT D.D. NOVA GORICA.

· Izvedena uvedba izvajalca in inženirja v delo. 
· Postavitev začasnih gradbiščnih objektov.

· Izvedena zakoličba objekta. 

· Izvedene dostopne poti ob trasi protipoplavnega zidu.

· Pričetek izvedbe izkopov.  

· Izvajajo se redni tedenski koordinacijski sestanki na gradbišču. 
1.2 Ukrep 2, Faza 1: dvig ceste z inundacijami preko razlivnih površin, med Bukovico in Renčami (dostop v času poplav)
- Pridobljena vsa mnenja (tudi DRSV) in zemljišča (overjene pogodbe), čakamo na izdajo gradbenega dovoljenja.
- Izdelan osnutek PZI (Projektant bo pripravil 1 tiskan izvod za pregled).
- Pred izvedbo/razpisom je potrebno rešiti problematiko enega objekta- nepremičnina sredi poplavnega območja (stanje se z ukrepom poslabšuje): občina je posredovala DRSV novo cenitveno poročilo (brez ogleda znotraj stavbe- stranka ne dovoli), izveden sestanek na DRSV 11.11.2025, kjer je občina predstavila možnost prodaje zemljišča (kot nadomestne nepremičnine) na katerem bi stranka postavila montažni objekt (želja stranke), v primeru ne realizacije te opcije, se sproži postopek razlastitve.
- Zaradi kratke časovnice, se izvedba projekta prenese iz NOO v Kohezijo. 
1.3  Ukrep 2, Faza 2: nadvišanje ceste od novega mostu do Goriških opekarn (obvoznica)
- Izdelan osnutek DGD in PZI, zemljišča niso pridobljena - projekta sedaj še ni mogoče končati (dvig ceste bi onemogočil razlivanje poplavnih vod proti glinokopu in poslabšal stanje v naseljih dolvodno od Renč).
- Najprej potrebno rešiti problematiko glinokopa in na podlagi tega dokončati projektno dokumentacijo in jo dopolniti.
- Občina je novo v.d. direktorice DRSV na sestanku 11.11.2025, seznanila s problematiko in jo zaprosila za organizacijo sestanka na višjem nivoju (MNVP, MOPE,...), v najkrajšem možnem času.  

1.4 Ukrep 2, Faza 3: 
- Dopolnitev dokumentacije (UKREP 2, FAZA 2) z dvigom ceste mimo Goriških opekarn proti Vrtočam (Miren) proti zahodu in vzpostavitev (podzemnega) kanala med r. Vipavo in glinokopom, ki bi služil kot zadrževalnik (V=1.000.000 m3) - rešitev idejno usklajena s CHHŠ Vipava. Potrebno rešiti najprej problematiko glinokopa.
2. ZELENA INFRASTRUKTURA                                                                                                              - Izvedeno javno zbiranje ponudb za izbor izvajalca za dokončanje izdelave projektne dokumentacije DPP, izdelavo projektne dokumentacije DGD in pridobitev gradbenega dovoljenja ter izdelavo projektne dokumentacije PZI. Izveden uvodni sestanek z izbranim izvajalcem. Pogodba z izbranim izvajalcem v pripravi.

3. POVEZOVALNI FEKALNI KANAL BILJE-OREHOVLJE                                                                 - Pridobljene služnosti za pravico graditi na vseh zemljiščih na področju posega, razen na parc. št. 39/4 (ob trgovini Mercator v Biljah), kjer je še vedno v teku pridobivanje služnosti 2 solastnikov zemljišča  (zapuščinski postopek, Mercator).
4. ZMANJŠANJE POPLAVNE OGROŽENOSTI POREČJA VIPAVA, Faza 1: Oševljek

· Podpisane pogodbe o ustanovitvi služnosti in pogodba o ustanovitvi stavbne pravice, za območje Oševljek. 
· Izvedena zakoličba trase zidu in označitev meje med parc. št. 2745 in 2784.

· Pripravljeni seznami tangiranih zemljišč, poplavljenih zemljišč in nepremičnin ter zemljišč mejašev, za območje »Lukežiči 1«.
5. TEHNIČNA POSODOBITEV OPN

· V teku priprava 30 tako imenovanih 'sivih con', ki bi jih izdelovalci bolj natančno obdelali in ročno vnesli popravke.

6. OBČINSKA CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA 
· Vezano na izveden nadzorni sestanek s strani MKRR, je bila dostavljena dopolnjena dokumentacija. 

· V mesecu oktobru je bil izveden zajem podatkov -štetje prometa, za poročilo 2/2025.
· V mesecu novembru bo izveden zajem podatkov - anketa v OŠ, za poročilo 2/2025.
7. UREDITEV STANJA PARCEL V LASTI RS PO KATERIH POTEKAJO OBČINSKE CESTE (izravnava, prenos zemljišča)

· Katastrski postopki za parcelacijo, izravnavo zemljišč, popravek ali spremembo dejanske rabe in prenos dela zemljišča iz države na občino bodo zaključeni do konca novembra 2025.
8. TEKOČE IZDAJANJE ODLOČB 

· Soglasja in mnenja za poseg v varovalni pas občinskih cest, soglasja za prekope in izvedbe zapor, soglasja in mnenja za priključek na občinsko cesto ter soglasja za uporabo občinskega zemljišča itd. 
· Izdajanje projektnih pogojev. 
· Izdajanje odločb in priprava pogodb za sofinanciranje nakupa in vgradnje MKČN.

DRUŽBENE DEJAVNOSTI
· Objavljen je bil javni razpis za štipendije in nagrade za mlade talente. Pravočasno je prispelo 33 prijav. Odprtje prijav bo potekalo 18.11. 2025. 
· Potekali so sestanki s športnimi društvi za določitev cene za športne objekte, usklajevanje urnikov med društvi.

· Reševanje problematike POŠ Vogrsko;

· Na NIJZ je potekalo ustanovitveno srečanja mreže za odrasle;

· Sodelovanje na seji Sveta OŠ Renče in seji Sveta OŠ Šempeter;

· Sestanek na POŠ Bukovica za novoletno okrasitev;

· Potekala je sveta Odbora za družbene dejavnosti na kateri smo se seznanili z cenami za vrtec OŠ Renče, sprejet je bil sklep Sveta zavoda OŠ Renče o ureditvi  problematike neopravičene odsotnosti otrok v varstvu. 

· Sestanek na ZRSZ v zvezi z Javnimi deli;

· Seja KMVVI o izvolitvi predstavnikov Občine v Svet CSD, Svet glasbene šole in Svet Goriške knjižnice; 

· Priprava na deseto sejo Sosveta za šport;

· Izdaja odločb za pomoč ob rojstvu otroka; 

· Udeležba na delavnici o DIGITALNI DOSTOPNOSTI V TURIZMU in analiza spletne strani občine;

· Seja uredniškega odbora za novo številko Občinskega lista;

· Priprave na spremembe javnih razpisov (modernizacija);

· Priprava pogodbe za storitev Pomoč na domu; 

· Sestanki z društvi;

· Udeležba na srečanju z ministrom za solidarno prihodnost; 

· Priprava proračuna za leti 2026 in 2027 z obrazložitvami. 

· POBUDA SVETNIKOM ZA OBČINSKO GLASILO: na naslednji seji 25.11. 2025 bi se naredila na koncu skupna slika svetnikov in potem mora vsak do 30.11.2025 na email od občinskega glasila poslati svoje kratko voščilo. 

PROJEKTI 
Javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v obdobju 2026 – 2029 – Prijava III. faze POŠ Bukovica na razpis, predhodno tudi izdelava Diip

· Uspešna prijava na razpis ter priprava ustreznih dopolnitev prijave na razpis.

.Javni razpis za podukrep podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje za leto26 :

PROTIPOŽARNA POT: Sestanek z Območno enoto zavoda za gozdove Sežana glede plana in same možnosti izvedbe za novo protipožarno pot v občini v letu 2026.

E.N.C.O.R.E. Project MONDOVI - twinning projekt namenjen mladim kjer je glavna rdeča net mir in odsotnost vojne. Organizacija in udeležba na 3 dnevnem delovnem obisku v Italiji v sklopu projekta. Priprava članka glede projekta za objavo v občinskem glasilu.

Strategija za mlade – komuniciranje z izvajalcem glede nadaljevanja del 

KARST Adapt –izvedba javnih razpisov malih vrednosti za nabavo protitočnih mrež. Sestanek z vodilnim partnerjem glede zadeve. Odobrena sprememba na projektu. Priprava in pošiljanje dopolnitev 3. zahtevka za izplačilo. Urejanje glede dostave ter dobava novega 4x4 kombi intervencijskega vozila. Urejanje glede izvedbe logotipov na skladiščnem šotoru za CZ, ter glede dokumentacije za pridobivanje enostavnega gradbenega dovoljenja. 
LAS srečanje - regijsko srečanje Severne Primorske (Goriške) razvojne regije - 19. november 2025

TURIZEM 
Turistična tabla Vogrsko – urejanje glede odstranitve dotrajane table na avtobusni postaji Vogrsko.

Zeleno srce Krasa-  nadaljevanje dela na projektu. Usklajevanje z režijskim obratom glede čiščenja neurejenih odsekov poti po občini kjer bodo naknadno postavljeni usmerjevalni količki.

Postajališča za avtodome (PZA)- pregled OPN-ja ter pošiljanje detajlnih informacij Javnemu zavodu za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina glede parcel v občini in dopustne možnosti postavitve postajališč za avtodome.

Slovenia green – udeležba na dogodku Zeleni dan Vipavske doline.

Koordinacija Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina – koordinacija glede odprtih zadev.

Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina – priprava dokumentacija za sklic dopisne seje: Sklep o soglasju k zadolžitvi Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina za leto 26

KMETIJSTVO
razpisi:

· Ukrep 1: Urejanje pogodb s prijavitelji in izplačila sredstev.

· Ukrep 6: Sprejem prispelih vlog ter dodelitev sredstev na drugem srečanju s komisijo za kmetijstvo – Javni razpis za kmetijstvo. Urejanje pogodb in izplačila.

· Društva kmetijstvo – pregled prispelih vlog in dodelitev sredstev s komisijo za kmetijstvo.

Strategije razvoja kmetijstva v občini Renče-Vogrsko do leta 2034 – priprava članka za občinsko glasilol.

Javni natečaj županovo vino 2026 – priprava dokumentacija za javni natečaj

RAZNO
ŠKODA NARAVNE NESREČE – zbiranje vseh prijav škode 16.9.2025 neurje s poplavami. Pomoč oškodovancem, sklic komisij in ocenjevanje ter vnašanje končnih dokumentov v sistem Ajda. Urejanje glede izplačil za ocenjevalne komisije.

Obratovalni čas – redno izdajanje glede na prispele vloge.

Polletno poročilo – priprava obrazložitev.

Proračun 26 & 27 – priprava plana stroškov ter obrazložitev

